Desarrollo de Sistemas de Información

(Nombre del Proyecto)

FPIPS -101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0

Marzo del 2021 – I

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Juan Jesus Cordova Echavandi |
| 2 | Luis Alberto Taipe Encarnacion |
| 3 | Bruno Jeanpieer Taype Fajardo |

ÍNDICE

1.	Historial del Documento	3

2.	Ficha para la cartera de proyectos	3

2.1	Código del Proyecto	3

2.2	Nombre del Proyecto	3

2.3	Descripción	3

2.4	Dirección / Áreas involucrados	3

2.5	Objetivos Estratégicos	3

2.6	Beneficios Esperados	3

2.7	Supuestos y premisas	4

2.8	Restricciones	4

2.9	Costos y Recursos estimados	4

2.10	Riesgos iniciales	4

2.11	Prioridad	4

2.12	Tiempos iniciales	5

2.13	Gestor del proyecto	5

2.14	Recursos humanos del usuario  y de otras áreas involucradas	5

# Historial del Documento

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |
|  | Juan Jesus Cordova Echavandi / Bruno Jeanpieer Taype Fajardo. |  |

# Ficha para la cartera de proyectos

## Código del Proyecto

NS-2026-001

## Nombre del Proyecto

Plataforma Web y Ecommerce para la gestión y venta de calzado de Noble Step S.A.C.

## Descripción

Desarrollo e implementación de un sistema web integral que combina un catálogo de ventas en línea (E-commerce) con un módulo administrativo para la gestión de inventarios y pedidos, orientado a modernizar los procesos comerciales de la empresa Noble Step S.A.C.

## Dirección / Áreas involucrados

Área de Ventas.

Área de Almacén.

Administración y Finanzas.

Departamento de TI

## Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| Transformación Digital | Automatizar el proceso de venta manual y la gestión de stock |
| Expansión de Mercado | Incrementar el alcance de la marca a nivel nacional mediante ventas online. |
| Eficiencia Operativa | Reducir errores en la toma de pedidos y control de existencias |

## Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Incremento estimado de las ventas mensuales en un 20-30% mediante el canal digital. |
| 2 | Reducción del tiempo de respuesta en la gestión de pedidos en un 50%. |
| 3 | Control exacto del 100% de las existencias en almacén en tiempo real. |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mejora de la imagen corporativa y presencia de marca en internet. |
| 2 | Mayor satisfacción del cliente al facilitar el proceso de compra. |
| 3 | Toma de decisiones basada en reportes de ventas actualizados. |

## Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La empresa contará con conexión estable a internet para operar el sistema. |
| 2 | El personal de Noble Step S.A.C. está dispuesto a recibir capacitación. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | El cronograma tiene una fecha límite de entrega establecida. |
| 2 | El sistema debe solucionar los problemas existentes |
| 3 | El sistema debe integrar las áreas principales |

## Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El proyecto debe concluirse dentro del plazo aproximado de 3 meses |
| 2 | Uso de herramientas de desarrollo compatibles con plataformas web escalables |
| 3 | Límite de presupuesto |

## Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo x Hora | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Jefe del proyecto | 480 | 5.25 | 2,520 | 3 | 2520 |
| Miembros del Equipo(3) | - | - | - | - | - |
| Analista | 480 | 4.00 | 1920 | 3 | 1920 |
| Programador | 480 | 4.75 | 2280 | 3 | 2280 |
| soporte | 480 | 3.50 | 1680 | 3 | 1680 |
| 2.- Hardware |  |  |  |  |  |
| Pc | - | - | - | - | 0 |
| Servidores | - | - | - | - | 0 |
| 3.- Software |  |  |  |  |  |
| Licenciado | - | - | 300 | - | 300 |
| 4.- Pruebas | - | - | 700 | - | 700 |
| 5.- Capacitación | - | - | 500 | - | 500 |
| Total de costo estimado |  |  |  | 9900 |  |

## Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal remanente. |
| 2 | Posibles retrasos en la entrega de activos (fotos de productos, información técnica) por parte de la empresa. |
| 3 | Fluctuaciones en los costos de servicios de hosting y dominio. |

## Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |

## Tiempos iniciales

- Plan de Fases

| Fase | Nro. Iteraciones | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase de Inicio | 1 | 2 semanas |
| Fase de Elaboración | 1 | 2 semanas |
| Fase de Construcción | 2 | 9 semanas |
| Fase de Transición | 1 | 4 semanas |

- Calendario del Proyecto

  - Calendario Fase de Inicio

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26/01/2026 | Análisis del negocio; |
| 2 | 01/02/2026 | Planificación del proyecto |

  - Calendario Fase de Elaboración

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 09/02/2026 | Implementación de la metodología scrum |
| 2 | 13/02/2026 | Historias de usuario |
| 3 | 14/02/2026 | Product backlog |

  - Calendario Construcción

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23/02/2026 | Sprint 1 |
| 2 | 14/03/2026 | Sprint 2 |
| 3 | 04/04/2026 | Sprint 3 |
| 4 | 17/04/2026 | Pruebas |

  - Calendario transición

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24/04/2026 | Documentación final y entrega oficial |
| 2 | 08/05/2026 | Capacitación |
| 3 | 17/05/2026 | Cierre administrativo |

## Gestor del proyecto

Juan Jesus Cordova Echavandi

## Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Gerente General (Noble Step) | Stakeholder Principal | Validación de procesos de negocio y aprobación final del sistema. |
| Encargado de Ventas | Usuario Clave | Proporcionar feedback sobre el flujo de venta y catálogo de calzado. |
| Personal de Almacén | Usuario Operativo | Validar el módulo de inventarios y entrada/salida de stock. |
| Bruno | Desarrollador Senior | Encargado del desarrollo Front-end y la integración con el API de GitHub para imágenes. |